## Slide 1: Von der Projektidee zum Projektauftrag
Matthias Hrbek

## Slide 2: Agenda
Projektidee
Projektantrag
Machbarkeitsstudie
Meilensteine
Projektauftrag

## Slide 3: Projektidee
Notes: In der Machbarkeitsstudie werden Fakten analysiert, um herauszufinden, ob ein Projekt generell realistisch umgesetzt werden kann. Dabei werden folgende Punkte in Betracht gezogen

## Slide 4: Wie entsteht eine Projektidee?
Marktanforderungen
Kundenwünsche
Kreativitätsmethoden
Notes: 1. Frage ans Publikum

## Slide 5: Kreativitätsmethoden
Brainstorming
Mindmapping
Methode 6-3-5
(Brainwriting)

## Slide 6: Vorstudie
Handelt es sich Tatsächlich um ein „Projekt“
Wie gut lassen sich geplante Vorhaben umsetzen?
Welchen Aufwand wird das Projekt bedeuten?
Wer ist Beteiligt?
Welchen Beitrag hat das Projekt zur Gesamtstrategie?

## Slide 7: Projektantrag
Notes: In der Machbarkeitsstudie werden Fakten analysiert, um herauszufinden, ob ein Projekt generell realistisch umgesetzt werden kann. Dabei werden folgende Punkte in Betracht gezogen

## Slide 8: Projektantrag
Eine übersichtliche Darstellung eines Projekts, am besten auf einer Seite.

## Slide 9: Machbarkeitsstudie
Notes: In der Machbarkeitsstudie werden Fakten analysiert, um herauszufinden, ob ein Projekt generell realistisch umgesetzt werden kann. Dabei werden folgende Punkte in Betracht gezogen

## Slide 10: Machbarkeitsstudie
Technisch
Zeitlich
Betrieblich
Wirtschaftlich
Rechtlich

## Slide 11: Machbarkeitsstudie
GO
NO-GO
Modifikation benötigt

## Slide 12: Meilensteine

## Slide 13: Meilensteine
Abschluss der Konzeptphase
Abschluss der Softwareentwicklung
Go-Live der neuen Webseite
15-03-25
30-06-25
14-08-25
18-03-25
02-07-25
14-08-25
Meilensteine sind essenziell, um den Projektfortschritt zu kontrollieren, Risiken frühzeitig zu erkennen und eine klare Struktur für alle Beteiligten zu schaffen.

## Slide 14: Projektauftrag
Notes: In der Machbarkeitsstudie werden Fakten analysiert, um herauszufinden, ob ein Projekt generell realistisch umgesetzt werden kann. Dabei werden folgende Punkte in Betracht gezogen

## Slide 15: Projektauftrag
Ein Projektauftrag ist das erste offizielle Schriftstück zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer.
Verbindliche Grundlage
Klare Ziele
Ressourcenfreigabe

## Slide 16: Bestandteile eines PA
Bezeichnung
Ziele (SMART)
Umfang
Rahmenbedingungen
Rollen
Meilensteine
Risikoeinschätzung
Kommunikationsregeln
Freigabe

## Slide 17: Wann wird ein PA gebraucht?
Projektbeginn
Stakeholder-Management
Externe Auftragnehmer
Größere Änderungen

## Slide 18: Warum ist ein PA so wichtig?
Gemeinsames Verständnis
Ausrichtung der Erwartungen
Vermeidung von Umfangserweiterung

## Slide 19: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!

## Slide 20: Quellen
https://media.daa-pm.de/ufv_wirtschaftslexikon/Html/P/PDF/Projektidee-Projektauftrag.pdf
https://projekte-leicht-gemacht.de/blog/methoden/projektstart/der-projektsteckbrief-und-welcher-wichtige-punkt-oft-vergessen-wird/
https://asana.com/de/resources/feasibility-study
https://blog.mindmanager.com/de/die-strategische-rolle-des-projektauftrags-verstehen/
Systemplanung und Projektentwicklung HTL III
DeepSeek: Zusammenfassung der Seiten 37-77 aus Systemplanung und Projektentwicklung HTL III